ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Процесс сопровождения + перенос

Задание 1. Внесение изменений, разработка и тестирование

Исходный программный продукт (до изменения):

# calculator.py - простой калькулятор

def add(a, b):

return a + b

def divide(a, b):

return a / b # ОШИБКА: нет проверки деления на ноль

Отчёт о проблеме (ОП-001): при делении на ноль программа падает с ошибкой.

Решение (корректирующее сопровождение по п. 8.3):

# calculator.py - ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

def add(a, b):

return a + b

def divide(a, b):

if b == 0:

raise ValueError("Деление на ноль невозможно")

return a / b

# Модульный тест (test_calculator.py)

import pytest

from calculator import add, divide

def test_add():

assert add(2, 2) == 4

def test_divide():

assert divide(10, 2) == 5

def test_divide_by_zero():

with pytest.raises(ValueError):

divide(10, 0)

Результат тестирования (скриншот):

Задание 2. Разработка плана переноса

В соответствии с разделом 8.5.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002

План переноса ПО «Калькулятор» из локальной среды в облачную (Heroku / PythonAnywhere)

| Этап | Содержание | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований к переносу | 1 день | Сопроводитель |
| 2 | Разработка инструментов (скриптов миграции) | 1 день | Сопроводитель |
| 3 | Настройка ПО для новой среды (переменные окружения) | 1 день | Сопроводитель |
| 4 | Выполнение переноса | 2 часа | Сопроводитель |
| 5 | Верификация переноса (тестирование после переноса) | 1 день | Тестировщик |
| 6 | Параллельная эксплуатация (локальная + облачная) | 3 дня | Все |
| 7 | Прекращение поддержки старой среды | 1 день | Администратор |

Уведомление пользователям (п. 8.5.2.3):

«Уважаемые пользователи, с 01.06.2026 калькулятор будет доступен по адресу https://calc.example.com. Старая версия будет поддерживаться до 10.06.2026.»

Критерии успешного переноса:

- Все тесты проходят в новой среде;

- Производительность не ниже старой;

- Данные перенесены без потерь.