# Лабораторная работа №1

# ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА

## Цель работы

Изучение основных этапов процесса руководства программным проектом, а также методов измерения и оценки сложности программных проектов.

## Исследуемая программа

Информационная система «Банк».

Программа предназначена для автоматизации работы банковской системы и обеспечивает:

- регистрацию клиентов;

- открытие банковских счетов;

- выполнение денежных переводов;

- пополнение и снятие средств;

- просмотр истории операций;

- хранение информации о клиентах и счетах.

# 1. Руководство программным проектом и его предварительная оценка

## 1.1 Основные этапы разработки программного проекта

Процесс разработки банковской информационной системы включает следующие этапы:

### 1. Анализ требований

На данном этапе определяются:

- цели проекта;

- требования заказчика;

- основные функции системы;

- ограничения и условия эксплуатации.

Для банковской системы были определены следующие требования:

- регистрация клиентов;

- авторизация пользователей;

- защита персональных данных;

- выполнение банковских операций;

- хранение информации о счетах и транзакциях.

### 2. Проектирование системы

На этапе проектирования выполняется:

- разработка архитектуры программы;

- определение структуры базы данных;

- проектирование интерфейса;

- построение моделей и диаграмм.

### 3. Реализация

На данном этапе выполняется:

- написание исходного кода;

- разработка базы данных;

- создание пользовательского интерфейса;

- интеграция модулей.

### 4. Тестирование

Выполняется:

- поиск ошибок;

- проверка корректности операций;

- тестирование безопасности;

- тестирование производительности.

### 5. Внедрение и сопровождение

На заключительном этапе:

- система устанавливается пользователям;

- выполняется обновление программы;

- исправляются ошибки;

- добавляется новый функционал.

## 1.2 Предварительная оценка проекта

Для разработки банковской информационной системы необходимо:

- 1 аналитик;

- 2 программиста;

- 1 тестировщик.

Предполагаемый срок разработки:

- 2–3 месяца.

Основные риски проекта:

- ошибки обработки финансовых операций;

- утечка персональных данных;

- высокая сложность тестирования;

- необходимость защиты информации.

Предварительно проект оценивается как проект средней сложности.

# 2. Размерно-ориентированные метрики (LOC)

LOC (Lines Of Code) — метрика, определяющая сложность проекта на основе количества строк программного кода.

## 2.1 Оценка модулей системы

| Модуль программы | Количество строк кода (LOC) | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Модуль авторизации | 180 | Проверка логина и пароля |
| Модуль клиентов | 240 | Работа с данными клиентов |
| Модуль счетов | 260 | Управление банковскими счетами |
| Модуль транзакций | 310 | Выполнение переводов |
| База данных | 190 | SQL-запросы и таблицы |
| Пользовательский интерфейс | 220 | Формы и меню |

## 2.2 Общая оценка LOC

Общее количество строк кода:

LOC = 180 + 240 + 260 + 310 + 190 + 220 = 1400 строк

## 2.3 Анализ результатов

Полученные результаты показывают, что:

- проект имеет средний уровень сложности;

- наиболее сложным является модуль транзакций;

- значительная часть кода связана с обработкой финансовых операций и безопасностью.

Преимущества LOC-метрики:

- простота расчёта;

- возможность оценки трудоёмкости;

- определение объёма проекта.

Недостатки LOC-метрики:

- не учитывает качество кода;

- не отражает сложность алгоритмов;

- зависит от языка программирования.

# 3. Функционально-ориентированные метрики (FP)

FP (Function Points) — метрика, оценивающая функциональность программной системы.

## 3.1 Оценка функциональности банковской системы

| Параметр | Количество |
| --- | --- |
| Количество внешних вводов | 6 |
| Количество внешних выводов | 5 |
| Количество запросов | 4 |
| Количество файлов | 3 |
| Количество внешних интерфейсов | 2 |

## 3.2 Расчёт FP-метрики

Для упрощённой оценки используем следующие коэффициенты:

- вводы — 4;

- выводы — 5;

- запросы — 4;

- файлы — 10;

- интерфейсы — 7.

Расчёт:

FP = (6 × 4) + (5 × 5) + (4 × 4) + (3 × 10) + (2 × 7)

FP = 24 + 25 + 16 + 30 + 14 = 109

Итоговая функциональная оценка:

FP = 109

## 3.3 Анализ FP-метрики

Полученные результаты показывают, что банковская система обладает:

- высокой функциональностью;

- большим количеством пользовательских операций;

- сложной обработкой данных.

Преимущества FP-метрики:

- не зависит от языка программирования;

- учитывает функциональность программы;

- позволяет оценивать сложность ещё до написания кода.

Недостатки FP-метрики:

- сложность расчёта;

- необходимость экспертной оценки;

- субъективность некоторых параметров.

# 4. Предварительная оценка проекта на основе LOC- и FP-метрик

## 4.1 Оценка на основе LOC

При объёме проекта около 1400 строк кода:

- предполагаемая трудоёмкость составляет 20–30 человеко-дней;

- разработка требует нескольких модулей и тестирования;

- проект оценивается как система средней сложности.

## 4.2 Оценка на основе FP

При значении FP = 109:

- проект обладает высокой функциональной насыщенностью;

- требуется реализация большого количества операций;

- система требует повышенного внимания к безопасности и надёжности.

## 4.3 Итоговая оценка проекта

На основании LOC- и FP-метрик можно сделать вывод, что:

- банковская информационная система является проектом средней или выше средней сложности;

- разработка требует модульной архитектуры;

- необходимо проведение полного тестирования;

- особое внимание должно уделяться безопасности данных и корректности финансовых операций.

# Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные этапы руководства программным проектом и методы оценки сложности программных систем.

Для информационной системы «Банк» были рассчитаны:

- размерно-ориентированные метрики LOC;

- функционально-ориентированные метрики FP.

На основании выполненных расчётов была произведена предварительная оценка сложности проекта.

Полученные результаты показывают, что банковская система обладает высокой функциональностью и требует тщательного проектирования, тестирования и обеспечения безопасности данных.