ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Концепция сопровождения (на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002)

1. Практическое применение (адаптация) процесса

В соответствии с разделами 5.1 и 7.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002:

Для учебного проекта «Система тестирования студентов» адаптация процесса сопровождения включает:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Типы сопровождения | Корректирующее, адаптивное, полное |
| Периодичность редакций | Ежемесячные + экстренные (при критических ошибках) |
| Приоритеты изменений | Высокий (сбои), средний (новые функции), низкий (документация) |
| Инструментальные CASE-средства | Git, PyCharm, pytest, Sphinx |
| Среда тестирования (СТПС) | Изолированная Docker-среда |

Адаптация для малого проекта: процедуры управления конфигурацией упрощены (используется Git), анализ рисков проводится экспресс-методом.

2. Определение ответственных за сопровождение

В соответствии с разделом 7.2.3 ГОСТ:

| Роль | Ответственный | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Сопроводитель (главный) | Иванов И.И. (инженер ПО) | Внесение изменений, анализ проблем |
| Администратор конфигурации | Петров П.П. | Контроль версий, базовая линия |
| Тестировщик | Сидорова А.А. | Регрессионное тестирование |
| Технический писатель | Козлова Е.В. | Обновление документации |
| Заказчик | Учебный отдел | Согласование изменений |

Факторы выбора сопроводителя:

- знание предметной области (образование);

- опыт работы с Python/Django;

- наличие бюджета (учебный грант);

- срок службы системы (5 лет).

3. Оценка стоимости сопровождения

В соответствии с разделом 7.2.4 и 7.4.3 ГОСТ:

| Статья затрат | Сумма в год (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Зарплата сопроводителя | 600 000 | 0.5 ставки |
| Зарплата тестировщика | 300 000 | частичная занятость |
| Обучение | 30 000 | онлайн-курсы |
| Лицензии на ПО | 0 | открытое ПО |
| Серверная инфраструктура | 50 000 | VPS + Docker |
| СТПС и инструменты | 20 000 | GitHub Copilot, CI/CD |
| Итого | 1 000 000 |  |

Обоснование: стоимость составляет ~20% от первоначальной разработки, что соответствует типовым показателям для учебных систем.